# Informe de Auditoría de Datos

Consistencia TAG ↔ OT — Sistema ZEUES (Producción)

5 de junio de 2026

# 1. Resumen ejecutivo

Se realizó una auditoría de solo lectura sobre la planilla de producción del sistema ZEUES (__Kronos_Registro_Piping R04) con el objetivo de verificar la integridad de la relación entre el identificador de spool (TAG) y la orden de trabajo (OT) en las hojas Operaciones y Uniones.

La auditoría comparó 1.993 filas de la hoja Operaciones contra 1.002 filas de la hoja Uniones. Se detectaron inconsistencias acotadas y con patrón identificable, no errores dispersos. La causa raíz es única y sistémica: no existe un control de integridad que mantenga sincronizado el valor de OT entre ambas hojas, las cuales se mantienen de forma manual.

Conclusión principal: las inconsistencias son predecibles y se concentran en dos proyectos puntuales (1923 y 2610). No se originan en un defecto del software, sino en ediciones manuales de una hoja que no se propagaron a la otra.

| Verificación | Resultado |
| --- | --- |
| Uniones: un TAG asociado a más de una OT | Sin hallazgos |
| Operaciones: un TAG asociado a más de una OT | 6 casos |
| Operaciones: filas con OT vacía | 675 filas |
| Discordancia de OT para el mismo TAG entre hojas | 15 casos |
| TAG en Uniones sin spool correspondiente en Operaciones | 16 casos |
| Spools en Operaciones sin uniones registradas (informativo) | 1.665 |

# 2. Alcance y método

- Fuente: planilla de producción de Kronos (datos reales).

- Tipo de intervención: solo lectura. No se modificó ningún dato.

- Comparación realizada: valor de la columna OT en Operaciones contra el valor de la columna OT en Uniones, para cada spool identificado por su TAG.

Observación estructural relevante: la columna que contiene el tag del spool tiene un nombre distinto en cada hoja —se denomina TAG en Operaciones y TAG_SPOOL en Uniones—. Asimismo, la columna OT no contiene un número de orden simple, sino un código compuesto del tipo SP-10114-NV0642, que incorpora el número interno de spool y el número de nota de venta (NV). Se recomienda confirmar la semántica esperada de estas columnas.

# 3. Hallazgos detallados

## 3.1 Discordancia de OT entre Operaciones y Uniones (15 casos)

Son los hallazgos más relevantes: el mismo spool figura con una OT en Operaciones y otra distinta en Uniones. Se agrupan en dos patrones claros.

### Grupo A — Proyecto MK-1923: difiere el número de nota de venta (NV)

En Operaciones la NV es NV0642; en Uniones aparece como NV0643, NV0644 o NV0647. El resto del código coincide, lo que indica una edición posterior en una sola de las hojas.

| TAG | OT en Operaciones | OT en Uniones |
| --- | --- | --- |
| MK-1923-TW-17422-003 | SP-10114-NV0642 | SP-10114-NV0643 |
| MK-1923-TW-17422-004 | SP-10115-NV0642 | SP-10115-NV0643 |
| MK-1923-TW-17422-005 | SP-10116-NV0642 | SP-10116-NV0644 |
| MK-1923-TW-34059-006 | SP-10125-NV0642 | SP-10125-NV0647 |
| MK-1923-TW-34059-009 | SP-10127-NV0642 | SP-10127-NV0647 |
| MK-1923-TW-34059-010 | SP-10128-NV0642 | SP-10128-NV0647 |
| MK-1923-TW-34059-011 | SP-10126-NV0642 | SP-10126-NV0647 |

### Grupo B — Proyecto 2610: difiere el número interno de spool (SP)

La NV coincide en ambas hojas (NV0661), pero el número interno SP-##### es distinto.

| TAG | OT en Operaciones | OT en Uniones |
| --- | --- | --- |
| SPOOL 2610-SP-32301 | SP-10571-NV0661 | SP-10477-NV0661 |
| SPOOL 2610-SP-32302 | SP-10572-NV0661 | SP-10478-NV0661 |
| SPOOL 2610-SP-32311 | SP-10568-NV0661 | SP-10488-NV0661 |
| SPOOL 2610-SP-32316 | SP-10553-NV0661 | SP-10493-NV0661 |
| SPOOL 2610-SP-32318 | SP-10548-NV0661 | SP-10495-NV0661 |
| SPOOL 2610-SP-32319 | SP-10569-NV0661 | SP-10496-NV0661 |
| SPOOL 2610-SP-32326 | SP-10555 / SP-10574-NV0661 | SP-10503-NV0661 |
| SPOOL 2610-SP-32327 | SP-10573-NV0661 | SP-10504-NV0661 |

## 3.2 Spools con más de una OT en Operaciones (6 casos)

El mismo TAG aparece en distintas filas de Operaciones con OT contradictoria.

| TAG | OT en conflicto |
| --- | --- |
| 3-ECU-049 | SP-10056-NV0620 / SP-10056-NV0620R |
| 3-ECU-060 | SP-10057-NV0620 / SP-10057-NV0620R |
| Spool 01 | KM-NV0574-0001 / NA |
| Spool 02 | KM-NV0574-0001 / NA |
| SPOOL 2610-SP-32326 | SP-10555-NV0661 / SP-10574-NV0661 |
| SPOOL 2610-SP-32333-E | SP-10510-NV0661 / SP-10511-NV0661 |

Los casos 3-ECU-* parecen corresponder al mismo spool con un sufijo de revisión (R). Spool 01 y Spool 02 presentan una fila con OT válida y otra con el valor NA.

## 3.3 Spools en Uniones sin correspondencia en Operaciones (16 casos)

Spools con uniones registradas pero sin fila en Operaciones. Incluye un registro corrupto cuyo TAG es literalmente #N/A (resultado de una fórmula rota arrastrada como texto).

#N/A                 (registro corrupto)
MK-1325-GW-24360-001        MK-1923-TK-34143-001
MK-1325-GW-24365-007        MK-1923-TK-34143-002
MK-1325-GW-24365-009        MK-1923-TK-34145-001
MK-1325-GW-24366-006        MK-1923-TK-34145-002
MK-1343-TW-26933-007        MK-1923-TW-34059-001
MK-1343-TW-26933-012        MK-1923-TW-34060-006
MK-1343-TW-26933-025        SPOOL 2610-SP-32361
MK-1923-TK-34058-001

## 3.4 Filas con OT vacía en Operaciones (675)

Volumen significativo de filas sin OT asignada. No constituye necesariamente un error de correspondencia, pero conviene revisar si corresponde a spools aún no liberados o a registros incompletos.

# 4. Causas probables

El análisis del flujo de datos del sistema permite acotar el origen de estos errores. El software ZEUES no genera ni modifica los valores de TAG y OT por su cuenta: cuando la aplicación crea uniones, toma la OT directamente de la fila correspondiente en Operaciones y la copia sin transformarla. Por lo tanto, las inconsistencias no provienen del sistema, sino del mantenimiento manual de las planillas.

Las causas se clasifican en tres, todas predecibles:

| # | Causa probable | Hallazgo asociado | Predecible |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Cambio de la NV en una hoja sin propagarlo a la otra (corrección o reemisión de la nota de venta) | Grupo A — Proyecto 1923 | Alta |
| B | Re-numeración o re-importación del número interno de spool (SP) en una hoja, quedando la otra con el valor anterior | Grupo B — Proyecto 2610 | Alta |
| C | Datos sucios en el origen: filas duplicadas, sufijos de revisión (R), valores NA y fórmulas rotas (#N/A) | Secciones 3.2 y 3.3 | Total |

Patrón general: 13 de los 15 casos de discordancia se concentran en sólo dos proyectos, con una regla interna consistente en cada grupo. Esto es la firma de eventos puntuales (una corrección de NV, una reimportación), no de errores de tipeo dispersos.

# 5. Causa raíz sistémica

Existe una única causa de fondo que explica todos los hallazgos: la información de OT y TAG está duplicada en las hojas Operaciones y Uniones sin ningún mecanismo que garantice que ambas se mantengan sincronizadas.

En un esquema donde la planilla es la fuente de verdad y se edita manualmente, cualquier modificación en una hoja que no se replique en la otra genera, tarde o temprano, una divergencia. Los cuatro grupos de errores detectados son manifestaciones de esta misma debilidad estructural.

# 6. Recomendaciones

- Corrección puntual inmediata. Resolver los 15 casos de discordancia de OT (sección 3.1) definiendo, por proyecto, cuál hoja contiene el valor correcto. El equipo dispone de la referencia exacta de cada celda afectada para una corrección directa.

- Depuración de datos sucios. Eliminar o corregir el registro #N/A en Uniones y revisar los duplicados con sufijo R y los valores NA en Operaciones (secciones 3.2 y 3.3).

- Control de integridad preventivo. Incorporar una verificación automática que, de forma periódica, contraste el OT de cada spool entre ambas hojas y alerte ante cualquier divergencia, evitando que el problema se repita sin ser detectado.

- Definición de fuente de verdad. Establecer formalmente cuál hoja es la autoridad sobre el valor de OT y bajo qué procedimiento se propaga un cambio a la otra.

Auditoría generada de forma automatizada sobre datos de producción. No se modificó ningún registro durante el proceso.